|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мероприятие** | **Сроки** | **Ответственные** |
| Координация работы по проведению субботника:1. Определение объема работ.2. Подготовка необходимого инвентаря 3. Составление списков участников субботника  | 1-11 апреля | Зав. МБДОУ - Дунец И.Н.Завхоз – Петрович И.Ю.Воспитатели. |
| * 1. Вырезка поросли и санитарная обрезка живой изгороди
* 2. Уборка камней и крупного щебня у спортивной площадки

3.Уборка мусора в сараях4. Уборка мусора, труб, камней в подвале ДОУ* 5. Уборка территории ДОУ, прогулочных площадок и дорожек от мусора.
 | 16 апреля | Сотрудники ДОУ.Родители. |
| * 1. Покраска оборудования на участках.
 | 22 апреля | Воспитатели. Родители. |
| * 1. Устройство цветников в колесных шинах - набивка землей и посадка многолетних растений.
* 2. Подготовка общих цветников к лету:
* а) обрезка стволовых побегов.
* б) рыхление почвы,
* в) удаление многолетних сорняков.
* 3. Рыхление приствольных кругов
* 4. Уборка территории ДОУ, прогулочных площадок и дорожек от мусора.
 | 23 апреля | Сотрудники ДОУ.Родители. |
| * Вывоз мусора.
 | 23 апреля | Завхоз – Петрович И.Ю. |
| * Провести в группах родительские
* собрания.
 | До 15 апреля | Воспитатели групп. |

Утверждаю

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 50»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Н. Дунец

П р и к а з № 45 от 04.04.2016г

План проведения субботников и месячника по санитарной очистке и благоустройству территорий